# Discovery & Selection

# Integration Contract — Инициатива: Discovery & Selection

Версия: 1.1
Статус: Готово к реализации (остаток: OQ-BC-03a)
Потребитель: Подрядчик по Битриксу ([CMS] + [CRM])
Источники: ТЗ List.kg v1.1, Data Contract Slow Track v1.1, DataContract_bitrix_catalog v1.1, Fast Track API Contract, USM v2.0 (Эпики 1–7), Глоссарий идентификаторов, Реестр решений

## Зафиксированные коммиты

| ID | Коммит |
| --- | --- |
| COM-DS-01 | DoD 1С-СТ-А01 и А06: 5 CSV вместо 4 CSV (добавлен Picking_Gaps.csv) |
| COM-DS-02 | Virtual Node для «Возврат от покупателя»: Store_From_ID = _RETURN_IN — канон. 1С-СТ-А05 подлежит обновлению |
| COM-DS-03 | Price_Promo логика везде: ветвление строго по null vs != null. Значение 0 = аномалия → логировать, трактовать как null |
| COM-DS-04 | Write-back BI → 1С для Is_Toxic_Offline: задача List.kg, в очереди |
| COM-DS-05 | 1С-РТ-03 (вебхук смены статуса заказа): перенесён в IC Processing |
| OQ-BC-01 | Механизм доставки BI → CMS: FTP-pull. BI пишет на FTP /bi_catalog/YYYY-MM-DD/, CMS опрашивает по расписанию |
| OQ-BC-02 | Add_On_Only → ACTIVE=N. Товар без самостоятельной страницы, виден только в cross-sell/bundle через явный GUID-запрос |
| OQ-BC-03 | Attr_* — фиксированный набор колонок по всем категориям, NULL для неприменимых |
| OQ-DS-01 | Робот «Лист ожидания»: назначает задачу менеджеру только при создании новой Сделки. При дедупликации — только обновляет UF_LAST_REQUEST_DATE |

## Остаточные Open Items

| ID | Вопрос | Влияние |
| --- | --- | --- |
| OQ-BC-03a | Полный список Attr_*-колонок — финализирует Data Engineer | Не блокирует остальную реализацию, блокирует только атрибуты фильтра |

## Легенда

| Тег | Значение |
| --- | --- |
| [CMS] | Битрикс CMS — фронтенд + бэкенд витрины |
| [CRM] | Битрикс24 CRM — воронки, смарт-процессы, роботы |
| [1С] | 1С:УТ 8 — ERP/WMS, подрядчик List.kg |
| [BI] | BI-пайплайн — Google Cloud Run, Data Engineer |
| EDGE-XX | Зафиксированный edge case |
| CON-XX / DEC-XX | Ссылка на реестр решений и ограничений |

## IC Таблица — Эпики 1–7

Не входит в эту таблицу:

- 1С-РТ-03 (вебхук смены статуса заказа) → IC Processing [COM-DS-05]

- Аудит регистра резервов (1С-АУД-01) → внутренняя задача [1С]

- E2E-тесты Slow/Fast Track (1С-АУД-03/04) → операционные чеклисты

| ID | Событие | Инициатор | Откуда | Куда | Payload (ключевые поля) | Ожидаемый ответ | Эпик / Constraints |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-DS-01 | slow_track_ready — ночная выгрузка каталога | [1С] регл. задание НочнаяВыгрузкаSlowTrack, 02:00 | 1С:УТ | FTP /slow_track/YYYY-MM-DD/ | 5 файлов: Catalog.csv, Stocks_By_Store.csv, Transactions.csv, Movements.csv, Picking_Gaps.csv + _DONE.flag (строго последним) | Push, ответа нет. Сигнал готовности — _DONE.flag. При ошибке любого файла флаг НЕ создаётся | Эпики 1, 3, 4, 6.3, 7. [COM-DS-01] |
| IC-DS-02 | bi_slow_track_ingest — BI читает Slow Track пакет | [BI] триггер: наличие _DONE.flag | FTP /slow_track/YYYY-MM-DD/ | Google Cloud Run | Catalog.csv (GUID, Raw_Name, Category_L1/L2, Barcode, Supplier_Name, Cost_Price, Price_*, Stock_Physical, Stock_Free, is_returnable, Is_Toxic_Offline), Stocks_By_Store.csv, Transactions.csv, Movements.csv, Picking_Gaps.csv | Pull, ответа нет. Без _DONE.flag — пакет не обрабатывается | Эпик 6.3 |
| IC-DS-03 | bi_catalog_push — BI передаёт обогащённый каталог | [BI] после обработки Slow Track, ориентировочно до 06:00 | Google Cloud Run | FTP /bi_catalog/YYYY-MM-DD/ → [CMS] опрашивает по расписанию (каждые 30 мин с 04:00) | bitrix_catalog.csv (полная схема → DataContract_bitrix_catalog_v1.1.md). Ключевые поля: GUID(XML_ID), Name_Clean, Raw_Name, Ecom_Status, Unit_Base, Unit_Alt, Ratio, Attr_Brand, Attr_*, Cross_Sell_GUIDs, Cross_Sell_Source, Is_Toxic_Offline, is_returnable, Action_Flag | [BI] пишет _DONE.flag после файла. [CMS] при обнаружении флага — импорт. При ошибке импорта — логировать, повторить на следующем цикле | Эпики 1, 3, 4, 7. [OQ-BC-01] |
| IC-DS-04 | fast_track_batch — обновление цен и остатков | [1С] регл. задание, каждые 5 мин (после дедупликации по [GUID+Store_ID]) | 1С:УТ | [CMS] POST /update_fast_track | JSON-массив: [{GUID: uuid4, Store_ID: snake_case, Stock_Free: int≥0, Price_Retail: float, Price_B2B: float, Price_Ecom: float, Price_Promo: float¦null}]. Один товар на N складах = N объектов в массиве | HTTP 200 — после успешной обработки всего батча. При 4xx / 5xx / таймаут — 1С повторяет в следующем цикле | Эпики 2, 4, 6.1, 6.2. [COM-DS-03] |
| IC-DS-04a | [CMS] обработка /update_fast_track (AC) | — | — | [CMS] handler | — | 1. GUID не найден в инфоблоке OR ACTIVE=N → пропустить объект (EDGE-04). 2. Обновить Stock_Free[Store_ID]. 3. Total_Stock_Free = Σ(Stock_Free) по всем Store_ID для GUID. 4. Обновить цены: Price_Promo != null → зачёркнутая Price_Ecom + акционная Price_Promo; Price_Promo = null → только Price_Ecom; Price_Promo = 0 → логировать аномалию, трактовать как null. 5. Вернуть HTTP 200 | EDGE-04: ACTIVE=N блокирует Fast Track полностью. [COM-DS-03] |
| IC-DS-05 | [CMS] управление ACTIVE по данным из BI (AC) | [CMS] при импорте bitrix_catalog.csv | FTP /bi_catalog/ | [CMS] инфоблок (поле ACTIVE) | Поля: Ecom_Status, Is_Toxic_Offline из bitrix_catalog.csv | Is_Toxic_Offline=1 → ACTIVE=N (приоритет). Stand_Alone → Y. Add_On_Only → N (виден в cross-sell через GUID-запрос). Toxic_Online → N. Review_Required → N. Stock_Free=0 ≠ ACTIVE=N | Эпик 7.1. [OQ-BC-02] |
| IC-DS-06 | waitlist_request — форма «Сообщить о поступлении» | Клиент (форма на карточке OOS-товара) | [CMS] фронтенд → [CMS] backend | [CRM] Битрикс24 (внутренний вызов одного подрядчика) | {phone: string, GUID: uuid4, Name_Clean: string, active_store_id: Store_ID} | Если нет открытой Сделки [phone+GUID] в воронке «Лист ожидания» → создать Сделку (phone, Name_Clean, GUID, UF_LAST_REQUEST_DATE=now()) + робот назначает задачу менеджеру. Если есть (дедуп) → только обновить UF_LAST_REQUEST_DATE=now(). Робот не повторяет задачу. CMS → клиенту: «Мы уведомим вас по номеру +996XXXXXXX» | Эпик 7.2. [OQ-DS-01] |

## Покрытие по эпикам

| Эпик | Название | IC-события | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск по нормальным названиям | IC-DS-01, IC-DS-02, IC-DS-03 | ✅ (Name_Clean, Raw_Name в bitrix_catalog v1.1) |
| 2 | Визуальные подсказки | IC-DS-04, IC-DS-04a | ✅ |
| 3 | Рабочий фильтр | IC-DS-01, IC-DS-02, IC-DS-03 | ⚠️ Attr_* — ждём OQ-BC-03a |
| 4 | Понятное ценообразование | IC-DS-03, IC-DS-04 | ✅ (Unit_Base, Unit_Alt, Ratio в bitrix_catalog v1.1) |
| 5 | Калькулятор потребности | IC-DS-03, IC-DS-04 | ✅ (зависит от Эпика 4) |
| 6.1 | Актуальный остаток по складам | IC-DS-04, IC-DS-04a | ✅ |
| 6.2 | Защита от отрицательных остатков | IC-DS-04, IC-DS-04a | ✅ (Stock_Free = MAX(0, ...) в 1С) |
| 6.3 | BI-аналитика остатков | IC-DS-01, IC-DS-02 | ✅ (зона Data Engineer) |
| 6.4 | Аудит регистра резервов | — | ✅ (внутренняя задача 1С) |
| 7.1 | Видимость OOS / скрытие токсичных | IC-DS-03, IC-DS-04a, IC-DS-05 | ✅ |
| 7.2 | Лист ожидания → CRM | IC-DS-06 | ✅ |

## Changelog

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Draft | 2026-05-04 | Первая редакция. 6 событий, 3 open items |
| 1.1 | 2026-05-04 | Закрыты OQ-BC-01/02/03, OQ-DS-01. IC-DS-03 обновлён: FTP-pull механизм, ссылка на DataContract_bitrix_catalog v1.1. IC-DS-05 обновлён: Add_On_Only→ACTIVE=N + AC cross-sell. Статус: Готово к реализации |

# Cross-sell & Bundle + Корзина и Чекаут

# Integration Contract — Инициативы: Cross-sell & Bundle + Корзина и Чекаут

Версия: 1.0 Draft
Статус: На согласовании
Эпики: 8–15
Потребитель: Подрядчик по Битриксу ([CMS] + [CRM])
Источники: USM_Crosssell_bundles.md, USM_Checkout.md, 1С_Crosssell_bundles.md (= Checkout 1С-задачи), ТЗ List.kg v1.1, Реестр решений

## Зафиксированные коммиты

| ID | Коммит |
| --- | --- |
| COM-CK-01 | Скоуп: один IC-документ для Эпиков 8–15. Источники: USM Cross-sell + USM Checkout + 1С-задачи (CK-01–CK-03) |
| COM-CK-02 | Add_On_Only → ACTIVE=Y. Корзина блокирует самостоятельное добавление через проверку Ecom_Status. Зафиксировано в ChangeRegistry_bitrix_catalog |
| COM-CK-03 | AC 9.2 fallback: явное условие GUID != текущий GUID при выборке из Category_L2 |
| COM-CK-04 | Проверка Stock_Free при «Добавить всё в корзину» — CMS-кэш Fast Track (не синхронный 1С). Финальная гарантия — /create_order в 1С |
| COM-CK-05 | Fallback сортировка AC 9.2: Sales_30d DESC. Поле добавлено в ChangeRegistry_bitrix_catalog |
| COM-CK-06 | is_oversize добавлен в ChangeRegistry_bitrix_catalog (нужен для расчёта кузова в Эпике 13) |

## Open Items

| ID | Вопрос | Влияние |
| --- | --- | --- |
| ⚠️ OQ-CK-01 | Схема платёжного флоу TBD до документации Бакай Банка (CON-11). IC-CK-02 частично не определён | Блокирует финализацию Эпика 15.1 |
| ⚠️ OQ-CK-07 | 1С-CK-03 (check_printed): сценарий А или Б зависит от ответов List.kg (3 вопроса в ТЗ). IC-CK-05 описывает оба | Блокирует реализацию 1С-CK-03 |

## Легенда

| Тег | Значение |
| --- | --- |
| [CMS] | Битрикс CMS — фронтенд + бэкенд витрины |
| [CRM] | Битрикс24 CRM — воронки, смарт-процессы, роботы |
| [1С] | 1С:УТ 8 — ERP/WMS, подрядчик List.kg |
| [BI] | BI-пайплайн — Google Cloud Run, Data Engineer |
| [EQ] | Эквайринг — Бакай Банк (TBD) |
| AC | Acceptance Criteria — внутренняя логика без межсистемного вызова |

## ═══ СЕКЦИЯ 1: Cross-sell & Bundle (Эпики 8–10) ═══

Новых 1С-эндпоинтов нет. Вся инициатива — CMS-фронтенд + данные из уже зафиксированных IC-DS-03 (bitrix_catalog.csv) и IC-DS-04 (fast_track_batch).

### IC-CS-01: Данные для cross-sell (ссылка на существующие события)

Источники данных, переиспользуемые из IC Discovery & Selection:

| Данные | Источник события | Поле | Обновление |
| --- | --- | --- | --- |
| Cross_Sell_GUIDs | IC-DS-03 bi_catalog_push | Cross_Sell_GUIDs (JSON array) | Ежедневно (ночной BI прогон) |
| Cross_Sell_Source | IC-DS-03 | Cross_Sell_Source | Ежедневно |
| Sales_30d | IC-DS-03 | Sales_30d (реестр изменений #2) | Ежедневно |
| Stock_Free per Store_ID | IC-DS-04 fast_track_batch | Stock_Free | Каждые 5 мин |
| Ecom_Status | IC-DS-03 | Ecom_Status | Ежедневно |

Следствие: Cross-sell блок не требует новых API-вызовов. Все данные уже в CMS-базе после Fast Track и bitrix_catalog-импорта.

### IC-CS-02: [CMS] Рендер блока cross-sell (внутренний AC, Эпики 8–9)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Триггер | Загрузка карточки товара или корзины |
| Источник GUIDs | Cross_Sell_GUIDs из инфоблока (загружен через IC-DS-03) |
| Источник остатков | Stock_Free[Store_ID] из CMS-кэша Fast Track (IC-DS-04) |
| Активный склад | window.activeStoreId (DEC-22) |

Алгоритм рендера:

- Взять Cross_Sell_GUIDs текущего товара из инфоблока

- Если Cross_Sell_GUIDs пуст → fallback (см. ниже)

- Для каждого GUID применить фильтры:

  - Stock_Free[window.activeStoreId] > 0 — есть на активном складе

  - Ecom_Status NOT IN (Toxic_Online, Review_Required) — не скрытые товары

  - Ecom_Status = Add_On_Only — включать (специально для cross-sell, ACTIVE=Y)

  - GUID ≠ текущий товар

- Если после фильтрации ноль результатов → скрыть блок (EDGE-08)

- Иначе → рендерить блок «С этим товаром покупают»

Fallback (AC 9.2):

- Условие: Cross_Sell_GUIDs пуст ИЛИ Cross_Sell_Source = category_fallback

- Запрос: товары из той же Category_L2, где:

  - Stock_Free[window.activeStoreId] > 0

  - GUID != текущий GUID [COM-CK-03]

  - Ecom_Status NOT IN (Toxic_Online, Review_Required)

- Сортировка: Sales_30d DESC [COM-CK-05]. При равном Sales_30d — вторичная сортировка по Stock_Free DESC

- Лимит: топ-3. Если доступно < 3 — выводить сколько есть, блок не скрывать

Мониторинг (AC 9.3):

- BI логирует долю товаров с пустым Cross_Sell_GUIDs. При > 30% → алерт Data Engineer

### IC-CS-03: [CMS] Пакетное добавление в корзину — Bundle (внутренний AC, Эпик 10)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Триггер | Клик «Добавить всё в корзину» |
| Проверка Stock_Free | CMS-кэш Fast Track — не синхронный вызов 1С [COM-CK-04] |

Алгоритм:

- Собрать список: основной товар + все сопутствующие с активным чекбоксом

- Для каждого сопутствующего: проверить Stock_Free[window.activeStoreId] > 0 в CMS-кэше

  - Stock_Free = 0 → пропустить + показать уведомление: «[Название] закончился на складе» (AC 10.4)

- Для каждого прошедшего товара: если GUID уже в корзине → qty += выбранное_qty (не дублировать) (AC 10.2)

- Добавить все в корзину одним запросом

- Показать попап «Товары добавлены»

Умолчания (CON-05):

- Кол-во сопутствующего товара по умолчанию = 1 Unit_Base

- Автоматический расчёт по справочнику достаточности (сколько клея на сколько плитки) — post-MVP

- Шаг инпута = 1 Unit_Base (аналогично основному товару, Эпик 4)

Проверка Add_On_Only при добавлении в корзину:

- При попытке добавить товар с Ecom_Status = Add_On_Only напрямую (не через bundle) → блокировать + сообщение: «Этот товар доступен только в комплекте с другим товаром» [COM-CK-02]

## ═══ СЕКЦИЯ 2: Корзина и Чекаут (Эпики 11–15) ═══

### Внутренние AC без новых интеграционных событий

#### [CMS] Эпик 11: Умная корзина — вес и объём

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Источник данных | Weight_kg, Volume_m3, Weight_Source из bitrix_catalog.csv (IC-DS-03) |
| Расчёт | Фронтенд JS: Total_Weight = Σ(Weight_kg × qty), Total_Volume = Σ(Volume_m3 × qty) |

Алгоритм отображения:

- Weight_kg = NULL или Weight_Source отсутствует → вклад = 0 + алерт: «Вес некоторых товаров не учтён» (AC 11.2)

- Weight_Source = category_default → алерт: «Вес рассчитан приблизительно» (AC 11.3)

- Пересчёт при изменении qty — без перезагрузки страницы (AC 11.4)

#### [CMS] Эпик 12: OTP-авторизация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Первичный канал | WhatsApp Business API (HSM-шаблон, CON-10) |
| Fallback | SMS-провайдер, автоматически при недоставке WA > 45 сек (DEC-27) |
| OTP-формат | 4 цифры |

AC:

- Прогрессивная задержка повторных запросов: 60 / 120 / 300 сек → блокировка 10 мин (AC 12.4)

- Rate limit: 5 запросов с номера за 60 мин → блокировка окна (AC 12.5, DEC-27)

- Новый номер → создать теневой профиль LOGIN=PHONE, PASSWORD=RANDOM (AC 12.3)

#### [CMS] Эпик 13: Расчёт стоимости доставки

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Источник данных | Total_Weight, Total_Volume из корзины (Эпик 11); is_oversize из инфоблока (ChangeRegistry #3) |
| Внешний API | Яндекс.Карты API (дистанция по адресу) |
| Тариф | База + км × ставка по кузову (S/M/L/XL). Детали в отдельном ТЗ модуля доставки |

Зональные правила (CON-08):

- Бишкек → автоматический расчёт (AC 13.1)

- Чуйская область → «Стоимость уточнит менеджер» (AC 13.3)

- За пределами Чуйской → «Доставка недоступна» (AC 13.4)

- Яндекс API недоступен → поведение как Чуйская (EDGE-12, AC 13.5)

- is_oversize = true хотя бы у одного товара → кузов принудительно XL (DEC-28, AC 13.2)

Важно (CON-06): Стоимость доставки не включается в сумму заказа. Не проводится через кассу 1С. Отображается как «Оплата водителю на месте».

#### [CMS] Эпик 14: Бронирование слота

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Параметр same_day_delivery_cutoff_time | 12:00, хранится в админке Битрикс (DEC-29), изменяется без правки кода |
| Нерабочие дни | Инфоблок Битрикс → блокируются в Datepicker (EDGE-13) |
| Лимиты вместимости слотов | Не автоматические на MVP (CON-07) |

AC:

- Самовывоз: Datepicker показывает «Сегодня / Завтра / Послезавтра». Слот «Сегодня» блокируется если текущее время близко к открытию или закрытию склада (AC 14.2)

- Доставка: Datepicker + dropdown слотов (10:00–14:00, 14:00–18:00). Слот «Сегодня» блокируется если время > cutoff (AC 14.4)

- Данные DATE_PICKUP, TIME_SLOT передаются в CRM при создании сделки (IC-CK-01)

### IC-CK-01: checkout_deal_created — создание сделки в CRM

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Клиент отправляет оформленный заказ (после OTP-авторизации и выбора слота) |
| Инициатор | [CMS] — бэкенд чекаута |
| Откуда | Битрикс CMS |
| Куда | [CRM] Битрикс24 REST API |

Payload (CMS → CRM):

{

"phone": "+996XXXXXXXXX",

"delivery_type": "delivery | pickup",

"store_id": "store_kokzhar_02",

"items": [

{

"GUID": "uuid4",

"Name_Clean": "Керамогранит...",

"qty": 11,

"Price_Ecom": 1000.00,

"Unit_Base": "упак"

}

],

"date_pickup": "2024-01-20",

"time_slot": "10:00-14:00",

"address": "ул. Ленина 45 (если delivery)",

"estimated_delivery_cost": 500.00,

"total_weight_kg": 235.0,

"total_volume_m3": 0.28

}

Ожидаемый ответ (CRM action):

| Условие | Статус сделки | Следующее действие |
| --- | --- | --- |
| delivery_type = delivery | «Ожидает оплаты» | CRM формирует платёжную ссылку, WA клиенту |
| delivery_type = pickup | «Ожидает подтверждения» | CRM-робот ставит задачу менеджеру: «Связаться и подтвердить» (AC 15.2.1) |

CRM сохраняет:

- UF_SOURCE_STORE_ID = store_id из payload (передаётся в /create_order)

- CRM_Deal_ID — генерируется CRM, возвращается в ответе → CMS сохраняет для привязки платежа

- DATE_PICKUP, TIME_SLOT в карточке сделки

### IC-CK-02: payment_confirmed_webhook — подтверждение оплаты от эквайринга

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Клиент оплатил картой/QR-кодом (только для delivery, Эпик 15.1) |
| Инициатор | [EQ] Эквайринг (Бакай Банк) |
| Откуда | Эквайринг |
| Куда | [CRM] Битрикс24 (webhook endpoint) |

⚠️ OQ-CK-01 (BLOCKER): Детальная схема (pre-auth vs charge, refund, payment_id формат) TBD до документации Бакай Банка (CON-11). Ниже — известная часть.

Payload (ориентировочный, уточняется после CON-11):

{

"payment_id": "pay_xxxxx",

"status": "success",

"amount": 12350.00,

"order_reference": "CRM_Deal_ID"

}

CRM action:

- Проверить payment_id в таблице b_dom_processed_payments (идемпотентность, EDGE-11)

  - Если уже есть → HTTP 200 без повторных действий (AC 15.1.3)

  - Если новый → зафиксировать, продолжить

- Найти сделку по order_reference (= CRM_Deal_ID)

- Перевести сделку в статус «Оплачено»

- Вызвать IC-CK-03 (/create_order в 1С)

Таймаут оплаты (AC 15.1.4):

- Если за payment_timeout_minutes webhook не пришёл → CRM-робот: WA-напоминание со ссылкой на оплату

- Через 24ч без оплаты → автоотмена сделки (EDGE-14)

### IC-CK-03: create_order_call — CRM вызывает /create_order в 1С

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Создание резерва в 1С |
| Инициатор | [CRM] — автоматически (после IC-CK-02) ИЛИ вручную (менеджер нажимает «Подтверждён») |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | [1С] POST /create_order |
| Никогда не вызывается автоматически при оформлении | DEC-15, DEC-CK-05 |

Триггеры:

- Delivery: сразу после IC-CK-02 (payment confirmed) — автоматически

- Pickup: менеджер нажимает «Подтверждён» в карточке сделки — вручную (AC 15.2.2)

Payload (CRM → 1С):

{

"CRM_Deal_ID": "12345",

"Client_Phone": "+996XXXXXXXXX",

"Store_ID": "store_kokzhar_02",

"Items": [

{

"GUID": "uuid4",

"qty": 11,

"Price_Ecom": 1000.00

}

]

}

Ожидаемый ответ (1С → CRM):

| HTTP | status | Действие CRM |
| --- | --- | --- |
| 200 | success | Сохранить purchase_order_guid и purchase_order_numberв карточке сделки. WA клиенту: «Заказ подтверждён» (AC 15.2.3). Сделка → «В работе / Ожидает сборки» |
| 200 | partial | Менеджер уточняет нехватку с клиентом. EDGE-02 |
| 200 | rejected | Все товары OOS. Менеджер связывается с клиентом |
| 200 | duplicate | Уже создан ранее. CRM логирует, не создаёт повторно |
| 400/500 | — | CRM логирует, уведомляет менеджера |

Логирование на стороне 1С: каждый вызов фиксируется в Лог_Запросов_CreateOrder (1С-CK-01), включая дубли (Is_Duplicate = true при повторном CRM_Deal_ID).

### IC-CK-04: cancel_reserve_call — CRM robot вызывает /cancel_reserve в 1С

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Автоотмена резерва по таймауту |
| Инициатор | [CRM] Битрикс24 CRM-робот (DEC-32, DEC-CK-03) |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | [1С] POST /cancel_reserve |
| Триггер | 72ч с момента постановки резерва + НЕ получен webhook check_printed от 1С (IC-CK-05) |

1С-задача: 1С-CK-02 (/cancel_reserve) — реализована в ТЗ блока Checkout.

Payload (CRM → 1С):

{

"CRM_Deal_ID": "12345"

}

Ожидаемый ответ (1С → CRM):

| HTTP | status | Действие CRM |
| --- | --- | --- |
| 200 | cancelled | Резерв снят. Витрина обновится через Fast Track (≤5 мин). Сделка → «Отменена» |
| 200 | already_cancelled | Уже отменён. CRM логирует, без повторных действий (идемпотентность 1С-CK-02) |
| 200 | already_closed | Заказ уже выполнен. CRM логирует, не меняет статус |
| 404 | order_not_found | CRM логирует, уведомляет менеджера |

Post-action: После cancelled — пары [GUID, Store_ID] из отменённого заказа пишутся в Очередь_Fast_Track. Стандартный 5-минутный батч обновляет витрину (DEC-CK-04).

### IC-CK-05: check_printed_webhook — 1С уведомляет CRM о пробитом чеке

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Кассир пробил Чек ККМ для e-com заказа |
| Инициатор | [1С] — подписка на событие ПослеПроведения документа «Чек ККМ» |
| Откуда | 1С:УТ |
| Куда | [CRM] Битрикс24 — endpoint CRM_Webhook_Path_CheckPrinted |

1С-задача: 1С-CK-03 (⚠️ OQ-CK-07: сценарий А или Б — зависит от ответов List.kg на 3 вопроса в ТЗ).

Payload (1С → CRM):

{

"CRM_Deal_ID": "12345",

"event": "check_printed",

"receipt_id": "КЧКМ-000456",

"timestamp": "2024-01-15T14:30:00"

}

Ожидаемый ответ (CRM action):

- Проверить по b_dom_processed_1c_events (ключ: CRM_Deal_ID + event) — идемпотентность

  - Если дубль → HTTP 200 без повторных действий

- Сбросить таймер 72ч-робота автоотмены резерва

- Перевести сделку в статус «Выполнен / Получен»

- Вернуть HTTP 200

Критически: Ошибка или недоступность CRM → 1С пишет WARN в журнал, чек проводится в любом случае (кассовая операция не блокируется).

Условие отправки вебхука (не для всех чеков!):

- Сценарий А: ДокументОснование = Заказ покупателя + УФ_CRM_Deal_ID заказа не пустой

- Сценарий Б (рекомендуемый): УФ_CRM_Deal_ID в самом «Чеке ККМ» не пустой

- Обычный розничный чек (без CRM-связки) → вебхук не отправляется

### IC-CK-06: WA-уведомления клиенту — исходящие (CRM → Client)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Инициатор | [CRM] CRM-робот или триггер события |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | WhatsApp Business API → клиент |
| Ограничение | Только pre-approved HSM-шаблоны (CON-10) |

Точки отправки:

| Триггер | Шаблон | AC |
| --- | --- | --- |
| Сделка создана (delivery) | Ссылка на оплату | — |
| Самовывоз подтверждён | «Ваш заказ подтверждён, ждём вас [Дата]» | AC 15.2.3 |
| Слот выбран (самовывоз) | «Ждём вас [Дата]» | AC 14.5 |
| Истёк payment_timeout_minutes | Напоминание со ссылкой на оплату | AC 15.1.4 |
| OOS at picking (EDGE-02) | Уведомление менеджера (не клиента напрямую) | — |

Prerequisite (операционный): Все HSM-шаблоны зарегистрированы в Meta Business Manager до запуска (CON-10).

## Покрытие по эпикам

| Эпик | Название | IC-события | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Фильтрация cross-sell по складу | IC-CS-01 (ref), IC-CS-02 (AC) | ✅ |
| 9 | Умные рекомендации (Market Basket) | IC-CS-01 (ref), IC-CS-02 (fallback AC) | ✅ (Sales_30d в реестре) |
| 10 | Пакетное добавление в корзину | IC-CS-03 (AC) | ✅ |
| 11 | Умная корзина (вес/объём) | AC (CMS internal) | ✅ (данные из IC-DS-03) |
| 12 | OTP-авторизация | AC (CMS internal + WA/SMS) | ✅ |
| 13 | Логистика (расчёт доставки) | AC (CMS internal + Яндекс API) | ✅ (is_oversize в реестре) |
| 14 | Бронирование слота | AC (CMS) → IC-CK-01 (DATE_PICKUP/TIME_SLOT) | ✅ |
| 15.1 | Платёжный гейтвей (delivery) | IC-CK-01, IC-CK-02, IC-CK-03 | ⚠️ IC-CK-02 частично TBD (OQ-CK-01) |
| 15.2 | Самовывоз (оплата на кассе) | IC-CK-01, IC-CK-03, IC-CK-05, IC-CK-04 | ✅ |
| 15.3 | Автоотмена резерва 72ч | IC-CK-04, IC-CK-05 | ✅ |

## Что НЕ входит в этот IC

| Событие | Статус |
| --- | --- |
| 1С-РТ-03 (вебхук смены статуса заказа) | IC Processing [COM-DS-05] |
| Детали тарификации доставки (тарифная сетка) | Отдельное ТЗ модуля доставки |
| Полная схема платёжного флоу (pre-auth, refund) | OQ-CK-01, ждём Бакай Банк |

## Changelog

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Draft | 2026-05-04 | Первая редакция. Эпики 8–15, 6 IC-событий + внутренние AC |

# Подтверждение и Ожидание (Processing)

# Integration Contract — Инициатива: Подтверждение и Ожидание (Processing)

Версия: 1.0 Draft
Статус: На согласовании
Эпики: 16–21
Потребитель: Подрядчик по Битриксу ([CMS] + [CRM]) + List.kg ([1С])
Источники: USM_Подтверждение_и_Ожидание.md, 1С_Подтверждение_и_Ожидание.md, Патч v1.2 ТЗ List.kg, Реестр решений

## Зафиксированные коммиты

| ID | Коммит |
| --- | --- |
| COM-PR-01 | 1С-РТ-03 (вебхук смены статуса) включён в этот IC [COM-DS-05] |
| COM-PR-02 | Pre-check остатков: Вариант A — CRM читает Stock_Free[GUID + UF_SOURCE_STORE_ID] напрямую из Bitrix CMS данных (нативный PHP API). HTTP-вызов к 1С запрещён. Pre-check — не финальная гарантия, финальная истина — ответ /update_order |
| COM-PR-03 | ⚠️ Критично для подрядчика: Pre-check читает Stock_Free строго в разрезе [GUID + UF_SOURCE_STORE_ID]. Использование Total_Stock_Free (агрегат по всем складам) — ошибка реализации, pre-check теряет смысл |
| COM-PR-04 | Структура missing_item унифицирована: {GUID, qty_ordered, qty_available} — во всех трёх контекстах (Патч v1.2) |
| COM-PR-05 | original_payment_amount фиксируется в карточке сделки CRM в момент IC-CK-02 (payment confirmed) и не изменяется при последующих мутациях — база для расчёта дельты refund/add-on |
| COM-PR-06 | Финансовые корректировки (partial_refund, add-on payment) применяются только к delivery (card-pay) заказам. Самовывоз (оплата на кассе) — финансовых корректировок нет, кассир пробивает итоговую сумму |

## Open Items

| ID | Вопрос | Влияние |
| --- | --- | --- |
| ⚠️ OQ-CK-01 | API Бакай Банка (refund, add-on payment) TBD | Блокирует IC-PR-06 (partial_refund) и IC-PR-07 (add-on payment) |
| ⚠️ OQ-PR-01 | Эпик 21 (ЛК клиента) — Phase 2. IC-PR-08 описывает интерфейс как placeholder | Не блокирует MVP |

## Легенда

| Тег | Значение |
| --- | --- |
| [CMS] | Битрикс CMS — фронтенд + бэкенд витрины |
| [CRM] | Битрикс24 CRM — воронки, смарт-процессы, роботы |
| [1С] | 1С:УТ 8 — ERP/WMS, подрядчик List.kg |
| [EQ] | Эквайринг — Бакай Банк (TBD) |
| DEC-PR-XX | Решение из реестра Processing-блока |

## IC-PR-00: 1С-РТ-03 — Вебхук смены статуса заказа [перенесён из D&S]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Изменение статуса «Заказа покупателя» в 1С |
| Инициатор | [1С] подписка на ПриЗаписи документа «Заказ покупателя» |
| Откуда | 1С:УТ |
| Куда | [CRM] Битрикс24 — endpoint CRM_Webhook_URL_OrderStatus |

Триггеры отправки (только e-com заказы с заполненным УФ_CRM_Deal_ID):

| Новый статус 1С | event в payload |
| --- | --- |
| В работе / Ожидает сборки | order_confirmed |
| Отменён | order_cancelled |
| Нехватка при сборке | oos_at_picking (отдельный endpoint → IC-PR-03) |

Payload (1С → CRM):

{

"CRM_Deal_ID": "12345",

"event": "order_confirmed",

"purchase_order_guid": "a1b2c3d4-...",

"purchase_order_number": "ЗКЧ-000123",

"timestamp": "2024-01-15T14:30:00"

}

Ожидаемый ответ: HTTP 200 от CRM. При ошибке → WARN в журнал 1С, документ не прерывается. Идемпотентность на стороне CRM: ключ CRM_Deal_ID + event в b_dom_processed_1c_events.

## IC-PR-01: create_order_reserve — Hard Booking в 1С (Эпик 16)

Дополняет IC-CK-03 из Эпиков 8–15. Здесь зафиксированы гарантии 1С-стороны (1С-PR-01, 1С-PR-02).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | CRM вызывает /create_order для постановки резерва |
| Инициатор | [CRM] — после payment confirmed (delivery) ИЛИ менеджер «Подтверждён» (pickup) |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | [1С] POST /create_order |

Гарантии 1С (1С-PR-01, 1С-PR-02) — обязательны к проверке при приёмке:

| Гарантия | Требование |
| --- | --- |
| HTTP 200 = факт проведения | 200 возвращается строго после Записать(Проведение) + контрольный запрос к регистру ЗаказыПокупателей (резерв ≠ 0) [DEC-33] |
| Нет «глотания» исключений | Запрещён паттерн Попытка/КонецПопытки без блока Исключение |
| Store_ID валидируется первым | До создания документа: Store_ID не пустой + найден в справочнике + не помечен на удаление |

Форматы ответов:

| HTTP | status | Поля | Действие CRM |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | success | purchase_order_guid, purchase_order_number | Сохранить purchase_order_guid в сделке. WA клиенту: «Заказ подтверждён» |
| 200 | partial | missing: [{GUID, qty_ordered, qty_available}] | Сделка → «Требует уточнения (Нехватка)». Задача менеджеру. [COM-PR-04] |
| 200 | rejected | reason: "insufficient_stock" | Сделка → «Отменена (OOS)». WA клиенту (EDGE-03) |
| 200 | duplicate | purchase_order_guid, idempotent: true | Лог, без повторных действий [DEC-15] |
| 400 | error | reason: "invalid_store_id", details | CRM логирует, уведомляет менеджера |
| 500 | error | reason: "posting_failed", details | CRM логирует, уведомляет менеджера |

## IC-PR-02: oos_escalation — Эскалация нехватки (Эпик 17)

Внутренние AC [CRM] — без новых интеграционных вызовов:

| AC | Триггер | Действие CRM |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | /create_order → partial | Сделка → «Требует уточнения». Задача менеджеру: «Срочно связаться, предложить замену». missing[] отображается в задаче |
| 17.2 | /create_order → rejected | Сделка → «Отменена (OOS)». WA клиенту (EDGE-03). Для card-pay: полный refund через кабинет эквайринга |
| 17.3 | partial + card-pay заказ | В задачу менеджеру: «При согласии — partial_refund на Σ(missing.qty_ordered × Price). При отказе — полный refund». Сумма рассчитывается CRM автоматически: Σ(missing[i].qty_ordered × item_price) (EDGE-15) |
| 17.4 | Сделка в «Требует уточнения» без движения 2ч | Эскалация задачи на руководителя + WA клиенту: «Мы работаем над заказом, свяжемся в течение N часов» |

## IC-PR-03: oos_at_picking_webhook — OOS при физической сборке (Эпик 19)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Кладовщик фиксирует нехватку при сборке |
| Инициатор | [1С] подписка на ПриЗаписи «Заказа покупателя» (статус → «Нехватка_При_Сборке») |
| Откуда | 1С:УТ |
| Куда | [CRM] Битрикс24 — endpoint CRM_Webhook_URL_OOS (отдельный от OrderStatus) |

Условие отправки: УФ_CRM_Deal_ID не пустой + статус изменился на «Нехватка_При_Сборке» впервые (повторное сохранение без смены статуса → вебхук не уходит).

Payload (1С → CRM):

{

"CRM_Deal_ID": "12345",

"status": "oos_at_picking",

"missing": [

{

"GUID": "550e8400-...",

"qty_ordered": 5,

"qty_available": 2

}

],

"timestamp": "2024-01-15T14:30:00"

}

qty_available вычисляется 1С: qty_ordered - Кол_во_Нехватки из УФ_OOS_Позиции. [COM-PR-04]

Ожидаемый ответ (CRM action):

- Идемпотентность: ключ CRM_Deal_ID + "oos_at_picking" в b_dom_processed_1c_events

- Сделка → «Уточнение состава»

- Резерв в 1С НЕ снимается — сохраняется до решения менеджера [DEC-PR-04]

- Задача менеджеру с составом missing[] и кнопкой «Изменения согласованы»

- Вернуть HTTP 200

При ошибке/недоступности CRM: WARN в журнал 1С. Документ сохраняется, регистр Расхождения_При_Сборке пишется в любом случае.

## IC-PR-04: mutation_cycle — Цикл мутации заказа (Эпик 19)

### Шаг 1: Pre-check [CRM internal, COM-PR-02/03]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Инициатор | [CRM] — при нажатии менеджером «Изменения согласованы» |
| Механизм | Вариант A: прямой запрос через нативный Bitrix PHP API к данным CMS (не HTTP, не 1С) |

⚠️ Критично: CRM-робот читает Stock_Free строго в разрезе [GUID + UF_SOURCE_STORE_ID].
Total_Stock_Free (агрегат по всем складам) запрещён — pre-check теряет смысл. [COM-PR-03]

Алгоритм pre-check:

Для каждой новой позиции в составе сделки:

Stock_Free = читать из CMS данных Fast Track по [GUID + UF_SOURCE_STORE_ID]

Если Stock_Free < qty_requested:

Добавить в список предупреждений менеджеру

Если есть предупреждения:

Показать менеджеру: «Возможна нехватка по [N] позициям. Продолжить?»

Менеджер подтверждает → перейти к Шагу 2

Иначе:

Перейти к Шагу 2 автоматически

Лаг данных: ≤5 мин (Fast Track батч). Pre-check — UX-помощь, не финальная гарантия.

### Шаг 2: /update_order [CRM → 1С]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Инициатор | [CRM] — после pre-check |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | [1С] POST /update_order |

Payload (CRM → 1С):

{

"CRM_Deal_ID": "12345",

"items": [

{"GUID": "550e8400-...", "Qty": 5, "Price": 600.00},

{"GUID": "660f9511-...", "Qty": 2, "Price": 1200.00}

]

}

Store_ID в payload не передаётся — 1С использует UF_SOURCE_STORE_ID исходного заказа [DEC-34, CON-09].

Ответы и действия CRM:

| status | Действие CRM |
| --- | --- |
| success | Обновить состав сделки. Пересчитать сумму. Запустить финансовый флоу (IC-PR-05). Сделка → «Ожидает сборки» |
| partial_oos | Обновить состав до applied[]. Убрать missing[]. Пересчитать сумму. Задача менеджеру: «Согласовать missing[] с клиентом». Запустить финансовый флоу по applied-сумме (IC-PR-05). Цикл может повториться |
| success, idempotent: true | Лог. Без изменений |
| error: items_empty (400) | Не разрешать пустой состав. Менеджер должен выбрать отмену заказа явно |
| error: order_not_mutable (409) | Уведомить менеджера: заказ уже закрыт/отменён |
| error: posting_failed (500) | Лог. Уведомить менеджера. Старый состав сохранён в 1С (транзакция откачена) |

Пример partial_oos (COM-PR-04):

{

"status": "partial_oos",

"applied": [{"GUID": "550e8400-...", "qty_applied": 5}],

"missing": [{"GUID": "660f9511-...", "qty_ordered": 2, "qty_available": 0}]

}

Fast Track после мутации (DEC-PR-05): 1С пишет в Очередь_Fast_Track пары [GUID, Store_ID] из обоих наборов — старый состав (резерв снят) + новый applied[] (резерв поставлен). Витрина обновляется в течение ≤5 мин.

## IC-PR-05: financial_correction — Финансовые корректировки после мутации (Эпик 20)

Применяется: только для delivery (card-pay) заказов [COM-PR-06]
Не применяется: самовывоз — кассир пробивает итоговую сумму при выдаче

Переменные:

- original_payment_amount — зафиксирован при IC-CK-02 (payment confirmed), не изменяется при мутациях [COM-PR-05]

- new_order_total — Σ(applied[i].qty_applied × item_price) после мутации

Алгоритм выбора флоу:

delta = new_order_total - original_payment_amount

delta < 0  → partial_refund   (IC-PR-06)

delta > 0  → add_on_payment   (IC-PR-07)

delta = 0  → финансовых действий нет, заказ продолжает движение

### IC-PR-06: partial_refund — Возврат переплаты (Эпик 20.1)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Условие | new_order_total < original_payment_amount |
| Статус | ⚠️ MVP: ручной возврат через кабинет эквайринга. Post-MVP: API Бакай Банка (OQ-CK-01) |

CRM action (MVP):

- Вычислить refund_amount = original_payment_amount - new_order_total

- Показать менеджеру кнопку: «Инициировать возврат [refund_amount] сом»

- При нажатии — инструкция: «Выполнить возврат через кабинет эквайринга. Сумма: [refund_amount] сом. Основание: частичная отмена заказа [CRM_Deal_ID]»

- Менеджер подтверждает выполнение → CRM фиксирует в карточке: refund_amount, refund_confirmed_at, refund_confirmed_by

Сценарий полного отказа клиента (AC 20.1.2):

- Клиент отказывается от частичного заказа → полный refund = original_payment_amount

- CRM → [1С] /cancel_reserve (IC-CK-04) → резерв снят → сделка «Отменена»

### IC-PR-07: add_on_payment — Доплата при увеличении суммы (Эпик 20.2)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Условие | new_order_total > original_payment_amount |
| Статус | ⚠️ Реализуемость зависит от документации Бакай Банка (OQ-CK-01, DEC-30) |

CRM action:

- Вычислить addon_amount = new_order_total - original_payment_amount

- Генерировать подчинённый счёт на addon_amount (привязка: родительская сделка → счёт на дельту)

- WA клиенту: «По вашему заказу изменился состав. Доплата: [addon_amount] сом. [Ссылка на оплату]»

- Таймаут addon_payment_timeout — если не оплачено:

  - Резерв на исходные позиции сохраняется

  - Задача менеджеру: «Клиент не оплатил доплату. Варианты: 1) Отгрузить исходный состав, 2) Полная отмена»

  - Автодействий без менеджера нет (EDGE-16)

- Клиент оплатил → webhook от эквайринга → CRM фиксирует доплату. Единый фискальный чек на финальную сумму — при закрытии заказа (DEC-36)

## IC-PR-08: order_status_to_lk — Статус заказа в ЛК (Эпик 21) [Phase 2 Placeholder]

Статус: Phase 2 (Featuring). MVP: только WA/SMS трекинг.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Смена стадии сделки в CRM |
| Инициатор | [CRM] CRM-робот |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | [CMS] POST /api/order-status (endpoint Phase 2) |

Payload (Phase 2, ориентировочный):

{

"phone": "+996XXXXXXXXX",

"CRM_Deal_ID": "12345",

"status_code": "picking",

"status_label": "Комплектуется",

"updated_at": "2024-01-15T14:30:00"

}

Маппинг CRM-стадий → отображение в ЛК:

| Стадия CRM | Код | Отображение клиенту |
| --- | --- | --- |
| Новая / Ожидает подтверждения | pending | «Оформлен, ожидает подтверждения» |
| В работе / Ожидает сборки | picking | «Комплектуется» |
| Передан курьеру / В доставке | delivery | «В пути» |
| Ожидает выдачи (самовывоз) | ready | «Готов к выдаче» |
| Успешно реализовано | done | «Выдан ✓» |
| Отменён | cancelled | «Отменён» |

Задержка обновления статуса в ЛК: ≤30 сек (AC 21.2).

## Покрытие по эпикам

| Эпик | Название | IC-события | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Hard Booking | IC-PR-01 | ✅ |
| 17 | OOS урегулирование при резервировании | IC-PR-02 (AC) | ✅ |
| 18 | Транзакционные коммуникации (WA/SMS) | IC-CK-06 (ref, Эпики 8–15) | ✅ (WA-точки из IC предыдущего блока) |
| 19 | Мутация заказа | IC-PR-03, IC-PR-04 | ✅ |
| 20.1 | Partial Refund | IC-PR-05, IC-PR-06 | ⚠️ MVP ручной, API TBD (OQ-CK-01) |
| 20.2 | Add-on Payment | IC-PR-05, IC-PR-07 | ⚠️ Реализуемость TBD (OQ-CK-01) |
| 21 | Статус в ЛК | IC-PR-08 | 🔲 Phase 2 Placeholder |

## Changelog

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Draft | 2026-05-04 | Первая редакция. Эпики 16–21. 8 IC-событий/AC-блоков. Включён IC-PR-00 (1С-РТ-03, перенос из D&S). Унифицирована структура missing_item (Патч v1.2) |

# Последняя миля / Возвраты / Рекламации

# Integration Contract — Инициативы: Последняя миля / Возвраты / Рекламации

Версия: 1.0 Draft
Статус: На согласовании
Эпики: 22–33
Потребитель: Подрядчик по Битриксу ([CMS] + [CRM]) + List.kg ([1С])
Источники: USM_Последняя_миля.md, USM_Возврат_излишков_и_рекламации.md, 1С_Последняя_миля_возвраты_и_брак.md, CRM-LM-XX черновик, CRM-RT-XX черновик, Реестр решений, ChangeRegistry_1C_TZ.md

## Зафиксированные коммиты

| ID | Коммит |
| --- | --- |
| FIX-1C-01 | УФ_Purchase_Order_GUID автоматически заполняется при пробитии Чека ККМ на основании Заказа покупателя — prerequisite идемпотентности /close_order [ChangeRegistry_1C_TZ #1] |
| FIX-1C-02 | /close_order отменённый заказ → HTTP 409 reason: "order_cancelled" [ChangeRegistry_1C_TZ #2] |
| FIX-1C-08 | CON-12 закрыт. Канон: факт доставки = вебхук Яндекс delivered. Ручного перевода нет |
| COM-LM-01 | check_printed маршрутизируется по типу клиента и типу получения (CRM-LM-XX черновик) |
| COM-LM-02 | purchase_order_number сохраняется в UF_1C_ORDER_NUMBER сделки CRM. В WA HSM-шаблонах — вместо CRM_Deal_ID как читаемый номер заказа клиенту (CRM-RT-XX черновик) |
| COM-LM-03 | Яндекс callback: [CRM] POST /api/yandex-delivery/webhook. Маппинг claim_id ↔ CRM_Deal_ID в поле UF_YANDEX_CLAIM_ID сделки |

## Open Items

| ID | Вопрос | Влияние |
| --- | --- | --- |
| ⚠️ OQ-CK-01 | API Бакай Банка (refund) TBD | Блокирует IC-RT-03 (безналичный возврат). MVP: ручной кабинет |
| ⚠️ OQ-CL-02 | toxic_offline_threshold TBD до накопления статистики брака (CON-19) | Блокирует автоматическую маркировку Is_Toxic_Offline в IC-CL-03 |
| ⚠️ OQ-LM-01 | IP-диапазоны Яндекс для allowlist + retry-политика входящих вебхуков — уточнить у Яндекс аккаунт-менеджера при подключении | Операционный prerequisite |

## Легенда

| Тег | Значение |
| --- | --- |
| [CMS] | Битрикс CMS — фронтенд + бэкенд витрины |
| [CRM] | Битрикс24 CRM — воронки, смарт-процессы, роботы |
| [1С] | 1С:УТ 8 — ERP/WMS, подрядчик List.kg |
| [BI] | BI-пайплайн — Google Cloud Run |
| [YA] | Яндекс B2B Delivery API |
| [EQ] | Эквайринг — Бакай Банк (TBD) |

## ═══ СЕКЦИЯ 1: Последняя миля (Эпики 22–25) ═══

### IC-LM-01: delivery_claim_create — Создание заявки Яндекс (Эпик 22)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Сборка завершена, нужно организовать доставку |
| Инициатор | [CRM] CRM-робот при смене статуса сделки → «Сборка завершена» |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | [YA] POST /b2b/cargo/integration/v2/claims/create |

Payload (CRM → Яндекс B2B API):

{

"callback_properties": {

"callback_url": "https://crm.domprorab.kg/api/yandex-delivery/webhook?token=XXXXXXXX"

},

"items": [/* состав заказа из товарных строк сделки */],

"route_points": [

{

"address": "Адрес склада UF_SOURCE_STORE_ID",

"type": "source",

"contact": { "name": "Дом Прораба", "phone": "+996XXXXXXXXX" }

},

{

"address": "Адрес клиента из сделки",

"type": "destination",

"contact": { "name": "Имя клиента", "phone": "Телефон клиента" }

}

],

"transport_type": "van",

"cargo_type": "van_xcargo",

"declared_value": 12350.00,

"cargo_options": { "size_check": true }

}

Ключевые правила формирования payload:

- declared_value = итоговая сумма сделки CRM, автоматически (DEC-43)

- transport_type / кузов: если is_oversize = true хотя бы у одного товара в заказе → принудительно XL (van_xcargo), иначе расчётный (DEC-28, AC 22.2)

- Телефон клиента в destination.contact.phone — Яндекс автоматически отправляет клиенту SMS со ссылкой на трекинг (CON-14). Без IT-интеграции с нашей стороны

- Время подачи заявки: delivery_claim_lead_time_hours (дефолт 2ч) до начала слота (DEC-40)

- callback_url: содержит ?token= — secret для аутентификации входящих вебхуков Яндекса

Ожидаемый ответ (Яндекс → CRM):

- Получить claim_id (ID заявки в системе Яндекса)

- Сохранить в карточке сделки: UF_YANDEX_CLAIM_ID = claim_id [COM-LM-03]

- Статус сделки → «Ожидает водителя»

Перенос и отмена слота (AC 22.5, 22.6):

- Водитель ещё не назначен → CRM вызывает claims/edit для изменения параметров

- Водитель уже назначен → CRM вызывает claims/cancel + новый claims/create (DEC-42)

Страховка (AC 22.7): Яндекс.GO страховка недоступна в Бишкеке (CON-13). declared_value передаётся для фискальных целей.

### IC-LM-02: yandex_webhook_received — Приём вебхука от Яндекса (Эпик 22, 25)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Изменение статуса заявки на стороне Яндекс |
| Инициатор | [YA] Яндекс B2B API |
| Откуда | Яндекс B2B API |
| Куда | [CRM] POST /api/yandex-delivery/webhook?token=XXXXXXXX |

Входящий payload от Яндекса:

{

"claim_id": "yandex_claim_id_12345",

"status": "driver_assigned",

"updated_ts": "2024-01-15T14:30:00Z"

}

Маршрутизация по status:

| Яндекс status | Действие CRM |
| --- | --- |
| driver_assigned | Найти сделку по UF_YANDEX_CLAIM_ID. Вызвать claims/accept (IC-LM-03). Статус сделки → «Передан курьеру». ЛК Phase 2: обновить статус |
| delivering | Опционально: обновить статус ЛК (Phase 2). Никаких вызовов 1С |
| delivered | Вызвать /close_order (IC-LM-06). Запустить WA-накладную (IC-LM-07) |
| cancelled | Алерт менеджеру. Задача: «Перезаказать доставку или связаться с клиентом» |
| driver_not_found | Алерт менеджеру: «Яндекс не нашёл водителя» |

Auth: Проверить token в query string. Несовпадение → HTTP 401, запрос игнорировать.
Идемпотентность: ключ claim_id + status — повторный вебхук → HTTP 200 без действий.
⚠️ OQ-LM-01: IP-allowlist Яндекса уточнить при подключении.

### IC-LM-03: claims_accept — Подтверждение заявки Яндексу (Эпик 22)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Яндекс назначил водителя, подтверждаем заявку |
| Инициатор | [CRM] — автоматически после driver_assigned (IC-LM-02) |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | [YA] POST /b2b/cargo/integration/v2/claims/accept |

Payload: { "claim_id": "yandex_claim_id_12345", "version": N } — версия берётся из последнего claims/info.
Ответ: HTTP 200 от Яндекс → подтверждение принято. При ошибке → алерт менеджеру.

### IC-LM-04: check_printed_routing — Маршрутизация check_printed (Эпики 24, 25) [обновление IC-CK-05]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | 1С проводит Чек ККМ для e-com заказа |
| Инициатор | [1С] подписка на ПослеПроведения «Чека ККМ» |
| Откуда | 1С:УТ |
| Куда | [CRM] endpoint CRM_Webhook_Path_CheckPrinted |

Payload (1С → CRM): (без изменений vs IC-CK-05)

{

"CRM_Deal_ID": "12345",

"event": "check_printed",

"receipt_id": "КЧКМ-000456",

"timestamp": "2024-01-15T14:30:00"

}

⚠️ Prerequisite [FIX-1C-01]: При пробитии Чека ККМ кассиром на основании Заказа покупателя — 1С автоматически заполняет УФ_Purchase_Order_GUID = ЗаказОснование.УникальныйИдентификатор(). Без этого идемпотентность /close_order ломается.

Маршрутизация в CRM [COM-LM-01]:

При получении event = "check_printed":

Найти сделку по CRM_Deal_ID

Если тип_получения = «Самовывоз» И тип_клиента = «Физлицо»:

→ обработать как order_completed:

CRM вызывает /close_order(purchase_order_guid) → IC-LM-05

1С: idempotent: true (Чек уже есть) → возвращает closing_doc_guid

CRM сохраняет closing_doc_guid. Сделка → «Успешно реализовано»

Триггер: WA-накладная (IC-LM-07)

Если тип_получения = «Доставка»:

→ штатная логика check_printed (сброс таймера 72ч, статус чека)

→ order_completed придёт отдельно от Яндекс delivered (IC-LM-02)

Если тип_клиента = «Юрлицо» + Самовывоз:

→ только логировать receipt_id в карточке

→ order_completed придёт через 1С-LM-02 webhook (IC-LM-05a)

Идемпотентность: b_dom_processed_1c_events, ключ CRM_Deal_ID + event. Повторный вебхук → HTTP 200 без действий.

### IC-LM-05: close_order_call — CRM вызывает /close_order в 1С

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Триггеры | (A) Физлицо самовывоз: после check_printed → order_completed [IC-LM-04]. (B) Юрлицо самовывоз: CRM вызывает сразу при переводе в «Ожидает выдачи». (C) Доставка (физ/юр): после delivered от Яндекса [IC-LM-02] |
| Инициатор | [CRM] CRM-робот |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | [1С] POST /close_order |

Payload (CRM → 1С):

{

"purchase_order_guid": "a1b2c3d4-e29b-41d4-a716-446655440000"

}

⚠️ Применить Патч v1.1: поле purchase_order_id → purchase_order_guid [FIX-1C-06].

Ответы 1С → CRM:

| HTTP | status | Поля | Действие CRM |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | ok, idempotent: false | closing_doc_guid, closing_doc_number, closing_doc_type | Сохранить все три поля в сделке (DEC-LM-01). Сделка → «Успешно реализовано» |
| 200 | ok, idempotent: true | closing_doc_guid, closing_doc_number, closing_doc_type | Сохранить поля (если ещё не сохранены). Без повторных действий |
| 404 | error | message: "order not found" | Алерт менеджеру |
| 409 | error | reason: "order_cancelled" | Алерт менеджеру. Заказ отменён — закрытие невозможно [FIX-1C-02] |
| 500 | error | message | Алерт менеджеру + ретрай через 5 мин |

1С определяет тип клиента самостоятельно из реквизита контрагента ЮрФизЛицо (DEC-LM-02). CRM тип не передаёт.

Fast Track после: 1С пишет затронутые [GUID, Store_ID] в Очередь_Fast_Track. Витрина обновляется ≤5 мин (AC 24.4, 25.5).

### IC-LM-05a: order_completed_webhook — 1С-LM-02 для юрлиц самовывоз (Эпик 24)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | 1С провела «Реализацию» для e-com самовывоза юрлиц |
| Инициатор | [1С] подписка ПослеПроведения «Реализации товаров и услуг» |
| Откуда | 1С:УТ |
| Куда | [CRM] endpoint CRM_Webhook_URL_OrderStatus |

Фильтр отправки: УФ_Purchase_Order_GUID не пустой И тип получения = «Самовывоз» (только юрлица самовывоз).

Payload:

{

"CRM_Deal_ID": "12345",

"event": "order_completed",

"closing_doc_guid": "b2c3d4e5-...",

"closing_doc_number": "РТ-000456",

"closing_doc_type": "realization",

"timestamp": "2024-01-15T14:30:00"

}

CRM action: Сохранить closing_doc_guid, closing_doc_number, closing_doc_type в сделке. Сделка → «Успешно реализовано». Триггер: WA-накладная (IC-LM-07).

### IC-LM-06: wa_invoice — WA-накладная клиенту (Эпик 23)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Заказ выполнен (доставка или самовывоз) |
| Инициатор | [CRM] CRM-робот — триггерится из IC-LM-04 (физлицо самовывоз), IC-LM-05a (юрлицо самовывоз), IC-LM-02 (delivered, доставка) |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | WA Business API → клиент |

Содержание WA (HSM-шаблон order_completed_invoice, DEC-45):

Заказ №[purchase_order_number] доставлен!

[Список: Name_Clean × qty × цена]

Итого: [сумма] сом.

Спасибо, что выбрали Дом Прораба!

Ключевые правила [COM-LM-02]:

- Номер заказа в шаблоне = purchase_order_number (UF_1C_ORDER_NUMBER), не CRM_Deal_ID

- Состав = финальные товарные строки сделки на момент отправки (с учётом всех мутаций из Эпика 19, AC 23.2)

- WA недоступен / не доставлено за 60 сек → fallback SMS с сокращённым текстом (DEC-27, AC 23.3)

## ═══ СЕКЦИЯ 2: Возвраты (Эпики 26–29) ═══

### IC-RT-00: Архитектурное ограничение

CON-18 (абсолютный запрет): Смарт-процессы «Возвраты» и «Рекламации» — строго отдельные сущности в Битрикс24. Объединение, наследование или общие стадии — запрещены.

### IC-RT-01: return_initiated — Инициация возврата в CRM (Эпик 26)

Внутренний AC [CRM] — без интеграционного вызова:

| AC | Условие | Действие |
| --- | --- | --- |
| 26.1 | Клиент обратился | Менеджер находит исходную Сделку по телефону. Создаёт смарт-процесс «Возвраты» (отдельная сущность), привязанный к Сделке. return_id = ID смарт-процесса |
| 26.2 | Фото товара | Хранится в карточке смарт-процесса «Возвраты» (CON-16) |
| 26.3 | Дата «Успешно реализовано» > 14 дней | Предупреждение менеджеру. Возврат не блокируется (CON-15, DEC-47) |
| 26.4 | Позиция с is_returnable = 0 | Предупреждение по каждой позиции. Возврат не блокируется (CON-15, DEC-48) |

Источник closing_doc_guid: берётся из карточки исходной Сделки (поле UF_CLOSING_DOC_GUID, заполненное при IC-LM-05).

### IC-RT-02: create_return_call — Складская приёмка возврата (Эпик 27)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Товар принят на склад, кладовщик подтвердил |
| Инициатор | [CRM] менеджер переводит возврат в «Принято складом» |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | [1С] POST /create_return |

Payload (CRM → 1С):

{

"return_id": "42",

"closing_doc_guid": "b2c3d4e5-f3a2-41d4-b827-557766550001",

"items": [

{ "GUID": "550e8400-...", "qty": 2 }

]

}

⚠️ Применить Патч v1.1: closing_doc_id → closing_doc_guid [FIX-1C-06].

Ответы 1С → CRM:

| HTTP | Условие | Ответ | Действие CRM |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | Успех | {"status": "ok", "return_doc_id": "uuid4", "idempotent": false} | Сохранить return_doc_id в карточке «Возвраты». Stock_Physical++. Fast Track обновит витрину ≤5 мин (DEC-49) |
| 200 | С предупреждениями (срок/невозвратный) | {"status": "ok", "warnings": [...]} | Отобразить предупреждения в карточке (CON-15, AC 27.5) |
| 200 | Дубль | {"status": "ok", "idempotent": true} | Лог, без действий |
| 400 | qty > оригинала | {"message": "qty exceeds original qty"} | Уведомить менеджера |
| 404 | closing_doc_guid не найден | {"message": "closing document not found"} | Уведомить менеджера |

PREREQUISITE [COMMIT-25]: До начала реализации List.kg письменно подтверждают метод оценки запасов (ФИФО или средняя стоимость). Без подтверждения задача не берётся в работу.

### IC-RT-03: cash_refund_call — Наличный возврат через РКО (Эпик 28.2)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Событие | Менеджер нажимает «Выплачено наличными» |
| Инициатор | [CRM] кнопка в карточке смарт-процесса «Возвраты» |
| Откуда | Битрикс24 CRM |
| Куда | [1С] POST /create_rko |
| Prerequisite | IC-RT-02 (/create_return) должен быть выполнен до этого вызова |

Payload (CRM → 1С):

{

"return_id": "42",

"amount": 1200.00,

"closing_doc_guid": "b2c3d4e5-f3a2-41d4-b827-557766550001"

}

⚠️ Применить Патч v1.1: closing_doc_id → closing_doc_guid [FIX-1C-06].

Ответы 1С → CRM:

| HTTP | Условие | Действие CRM |
| --- | --- | --- |
| 200 | Успех или idempotent | Смарт-процесс «Возвраты» → «Успешно закрыт». Триггер: NPS (IC-RT-05) |
| 500 | /create_return не выполнен | Уведомить менеджера: нарушен порядок операций |
| 400 | amount ≤ 0 | Уведомить менеджера |

### IC-RT-04: online_refund_manual — Безналичный возврат (Эпик 28.1)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Статус | ⚠️ MVP: ручной возврат через кабинет эквайринга (DEC-53, OQ-CK-01) |
| Инициатор | [CRM] кнопка «Вернуть сумму [X сом]» |

CRM action (MVP):

- Рассчитать refund_amount = Σ(qty × Price_Ecom) по возвращаемым позициям

- Показать менеджеру инструкцию: «Выполнить возврат через кабинет эквайринга. Сумма: [refund_amount] сом»

- WA клиенту (HSM-шаблон return_online_done, DEC-45): «Возврат [X] сом оформлен. Деньги поступят в течение 3–10 дней» (AC 28.1.2)

- Смарт-процесс «Возвраты» → «Успешно закрыт». Триггер: NPS (IC-RT-05)

### IC-RT-05: return_nps — NPS после возврата (Эпик 29)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Триггер | Смарт-процесс «Возвраты» → «Успешно закрыт» + 4 часа (AC 29.1) |
| Инициатор | [CRM] CRM-робот |
| Куда | WA Business API → клиент |

WA-сообщение (HSM-шаблон return_nps_request, DEC-51):
«Как всё прошло? Оцените сервис возврата от 1 до 5»

Обработка ответа клиента (AC 29.2):

- Обработчик матчит входящий текст «1»–«5» по телефону + открытый смарт-процесс «Возвраты». Окно матчинга: 48 ч

- Оценка фиксируется в карточке смарт-процесса

- NPS = 5 → благодарственное WA. Промокод «Добор материала» — post-MVP (DEC-52)

## ═══ СЕКЦИЯ 3: Рекламации (Эпики 30–33) ═══

### IC-CL-01: claim_created — Инициация рекламации в CRM (Эпик 30)

Внутренний AC [CRM] — без интеграционного вызова:

| AC | Условие | Действие |
| --- | --- | --- |
| 30.1 | Жалоба на брак | Менеджер создаёт тикет в воронке «Рекламации». Счётчик SLA: 2ч на принятие решения по фото |
| 30.2 | SLA нарушен (2ч без смены статуса) | Алерт руководителю: «Рекламация [ID] без ответа более 2 ч» |
| 30.3 | Попытка создать «Рекламацию» внутри «Возврата» | Блокировать — запрещено (CON-18). Рекламация — отдельный смарт-процесс с отдельной привязкой к Сделке |

Медиа (фото/видео): хранится в карточке смарт-процесса «Рекламации» (CON-16).

### IC-CL-02: defect_isolation — Изоляция брака в 1С (Эпик 31)

Нет нового API-вызова из CRM. Два документа создаются вручную кладовщиком в 1С в одной сессии (SOP, DEC-54).

SOP-последовательность (строго соблюдать):

Шаг 1: «Возврат товаров от клиента»

Store_From_ID = _RETURN_IN

Store_To_ID   = Склад_источника (UF_SOURCE_STORE_ID заказа)

Результат: Stock_Physical++ на складе

Шаг 2: «Списание товаров» (немедленно, в той же сессии)

Store_From_ID = Склад_источника

Store_To_ID   = _WRITEOFF

Writeoff_Reason = обязательный enum:

delivery_damage | warehouse_damage | manufacturer_defect

Результат: Stock_Physical-- со склада, _WRITEOFF фиксирует выбытие

1С-CL-01 обеспечивает: без выбора Writeoff_Reason из справочника — документ «Списание» не проводится (DEC-56). Свободный текст запрещён.

SOP-плашка в форме «Списания» (DEC-54, DEC-55):
«⚠️ При рекламации: сначала проведите «Возврат товаров от клиента», затем немедленно проведите это Списание в той же сессии.»

Гарантийный обмен (AC 31.2.1, DEC-55):

- Новая «Реализация» не создаётся

- Только «Возврат от покупателя» + «Списание»

- Новый товар передаётся физически на основании управленческого решения менеджера

- Убыток отражается в BI-блоке «Убытки от брака», не искажает ABC и GMROI

Fast Track после «Списания»: затронутые [GUID, Store_ID] → Очередь_Fast_Track. Витрина обновляется ≤5 мин.

### IC-CL-03: reverse_logistics_claims — Обратная логистика рекламаций (Эпик 32)

Нет IT-интеграции. API Яндекс.GO не используется (CON-17).

Процесс (полностью ручной):

- Логист вызывает Яндекс.Грузовой через корпоративный кабинет

- Маршрут: «База → Клиент (выгрузка нового) → База (приём брака)»

- Оплата с корп. счёта. Сумму вносит логист вручную в карточку рекламации

- После подтверждения в кабинете Яндекс.GO → менеджер вручную переводит смарт-процесс «Рекламации» в «Успешно закрыт»

- Вина производитель/клиент → обратная логистика на стороне клиента (AC 32.3)

- Косты списываются в статью «Убытки/Рекламации» в P&L

### IC-CL-04: defect_analytics_bi — Аналитика брака (Эпик 33)

Нет вызовов из [CRM] или [CMS]. Полностью зона [BI] + [1С].

Источник данных: Movements.csv (Slow Track T-1), строки Store_To_ID = _WRITEOFF с типизированным Writeoff_Reason.

BI строит два независимых среза (DEC-58):

- По Attr_Brand (бренд производителя)

- По Supplier_Name (поставщик-контрагент)

AC 33.1.2 (legacy): Строки с нетипизированной причиной (до внедрения 1С-CL-01) → отдельная строка «Причина не указана» + WARN. Основной отчёт не ломается.

Is_Toxic_Offline write-back (AC 33.2, DEC-57):

| Шаг | Действие | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | BI анализирует _WRITEOFF строки по GUID | ✅ |
| 2 | Если % брака > toxic_offline_threshold → Is_Toxic_Offline = 1 | ⚠️ OQ-CL-02: порог TBD |
| 3 | BI записывает обратно в 1С через write-back эндпоинт | ⚠️ Задача List.kg в очереди [COM-DS-04] |
| 4 | Следующий Slow Track → Is_Toxic_Offline = 1 в Catalog.csv → Битрикс скрывает с витрины | ✅ |

Пока toxic_offline_threshold не установлен (CON-19): автоматическая маркировка не срабатывает. Аналитика строится, маркировка — ручное решение.

## Покрытие по эпикам

| Эпик | Название | IC-события | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Трекинг и маршрутизация доставки | IC-LM-01, IC-LM-02, IC-LM-03 | ✅ |
| 23 | WA-накладная | IC-LM-06 | ✅ |
| 24 | Закрытие самовывоз | IC-LM-04 (физлицо), IC-LM-05a + IC-LM-05 (юрлицо) | ✅ |
| 25 | Закрытие доставка | IC-LM-02 (delivered) → IC-LM-05 | ✅ |
| 26 | Инициация возврата | IC-RT-01 (AC CRM) | ✅ |
| 27 | Складская приёмка | IC-RT-02 | ✅ |
| 28.1 | Безналичный возврат | IC-RT-04 (MVP ручной) | ⚠️ OQ-CK-01 |
| 28.2 | Наличный возврат | IC-RT-03 | ✅ |
| 29 | NPS возврата | IC-RT-05 | ✅ |
| 30 | Инициация рекламации | IC-CL-01 (AC CRM) | ✅ |
| 31 | Изоляция брака | IC-CL-02 (SOP 1С) | ✅ |
| 32 | Обратная логистика | IC-CL-03 (ручной процесс) | ✅ |
| 33 | Аналитика брака + write-back | IC-CL-04 (BI зона) | ⚠️ OQ-CL-02 + COM-DS-04 |

## Что НЕ входит в этот IC

| Событие | Статус |
| --- | --- |
| API refund Бакай Банк | OQ-CK-01, заморожено |
| Write-back BI → 1С (Is_Toxic_Offline) | COM-DS-04, задача List.kg в очереди |
| IP-allowlist Яндекс | OQ-LM-01, уточнить при подключении |
| Тарифная сетка Яндекс.Грузовой | Операционный документ вне IC |

## Changelog

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Draft | 2026-05-04 | Первая редакция. Эпики 22–33. 11 IC-событий. Включены CRM-LM-XX и CRM-RT-XX черновики как зафиксированные AC |